5.6 User

1. Tambahkan tanda field mana saja yang mandatory.
2. Tambahin notifikasi ketika gagal submit karena field mandatory tidak diisi.
3. Cek kembali, insert user gagal.
4. Cek kembali, edit user gagal.
5. Cek kembali, delete user gagl terhapus.

5.5 Project

1. Tambahkan tanda, field mana saja yang mandatory.
2. Tambanin notifikasi ketika gagal submit karena field mandatory tidak diisi.
3. List nama anggota tim diurutkan berdasarkan nama.
4. Kolom project manager pada menu list data project masih kosong.
5. Pada flow help,
   1. Untuk project development : Unit Manager 🡪 Manager PMO
   2. Untuk project Maintenance : Unit Manager 🡪 Manager Unit terkait
6. Dokumen yang diupload:
   1. Project plan
   2. Wbs diagram
   3. Project charter
   4. Schedule project
   5. BA Kick Off
7. Tambah inputan hari pada project dan di tampilkan perhari
8. Dokumen bentuk pdf di password
9. Event di tambahkan informasi projectnya(Ditambahkan Combo box).
10. Pada menu event button view tidak bisa menampilkan doc.
11. Pada menu event filter upload hanya pdf saja.
12. Untuk curva s masih error.
    1. Tracking Project
       * 1. Tanggal approve pada tracking workflow
         2. Untuk maintenance tracking belumberjalan
    2. Inbox
13. Alert error pada submit error dimunculkan
14. Untuk maintenance tracking belumberjalan
15. Activity parent belum di distict
16. Delete tidak berjalan dengan baik di list activity
17. Table list activity child tidak keluar
18. Table status belum benar
19. Validasi task yang status inplanning ketika developer klik button complete
20. PM notif reason muncul alert padahal sudah terisi reason
21. Button child create task error
22. Tanggal create task di buat validasi tidak bisa memilih tanggal sebelumnya
23. Menambah workflow PA bisa menambahkan activity atau menambahkan menu Activity untuk PA.
24. Pada status berubah pada saat create task secara manual.
25. Ta sk bisa di finis kapan saja oleh developer, tetapi project tidak bisa complete oleh PL sebelum activity diubah status menjadi inprogress oleh PM
26. Perlu dianalisan lagi ada kemungkinan PL di anggap sebagai SA (mempunyai lebih dari 1 role).
27. Worklog tidak tampil pada saat submit worklog
28. Submit worklog error.
29. Ketika finish work untuk progress log nilainya 10, 50 ,90 dan bila sudah done oleh pl progress log menjadi 100
30. Label progress per task(10%) menjadi progress per task.
31. Being Ex4mined diubah menjadi Being Examined.
32. Menambahkan status di exkalasi bila task di alihkan ke developer lain.
33. Curva S PLAN dibuat bedasarkan activity sedangkan Curva S Real dibuat bedasarkan task yang sudah selesai

5.2 Dashboard

1. Masih error semua di idashboard.